АДМИНИСТРАЦИЯ БУРАКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КОРЕНОВСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 25 февраля 2021 года                                                                                                           № 23

х.Бураковский

Об утверждении отчета о реализации ведомственной целевой программы «Обеспечение сохранности и ремонт воинских захоронений на территории Бураковского сельского поселения Кореновского района» на 2020 год

В соответствии с постановлением администрации Бураковского сельского поселения Кореновского района от 21.12.2018 года № 143 «Об утверждении Порядка разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ Бураковского сельского поселения Кореновского района», администрация Бураковского сельского поселения Кореновского района

п о с т а н о в л я е т:

1.Утвердить отчет о реализации целевой программы «Обеспечение сохранности и ремонт воинских захоронений на территории Бураковского сельского поселения Кореновского района» на 2020 год (прилагается).

2.Общему отделу администрации Бураковского сельского поселения Кореновского района (Абрамкина) обнародовать настоящее постановление в установленных местах и разместить его на официальном сайте органов местного самоуправления Бураковского сельского поселения Кореновского район в сети «Интернет».

3. Постановление вступает в силу со дня его подписания.

Глава

Бураковского сельского поселения

Кореновского района                                                                           Л.И. Орлецкая

ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ

проекта постановления администрации Бураковского сельского поселения Кореновского района 25.02.2021 года № 23 «Об утверждении отчета о реализации ведомственной целевой программы «Обеспечение сохранности и ремонт воинских захоронений на территории Бураковского сельского поселения Кореновского района» на 2020 год

Проект подготовлен и внесен:

Экономист администрации

Бураковского сельского поселения

Кореновского района                                                                Л.А. Пустовалова

Проект согласован:

Начальник финансового отдела администрации

Бураковского сельского поселения

Кореновского района                                                                     И.П. Санькова

Проект согласован:

Начальник общего отдела администрации

Бураковского сельского поселения

Кореновского района                                                                     З.П. Абрамкина

|  | ПРИЛОЖЕНИЕ УТВЕРЖДЕН постановлением администрации Бураковского сельского поселения Кореновского района от 25.02.2021 года № 23 |
| --- | --- |

ОТЧЕТ

о реализации мероприятий целевой программы «Обеспечение сохранности и ремонт воинских захоронений на территории Бураковского сельского поселения Кореновского района» на 2020 год

Целевая программа «Обеспечение сохранности и ремонт воинских захоронений на территории Бураковского сельского поселения Кореновского района» на 2020 год (далее – Программа) была утверждена постановлением администрации Бураковского сельского поселения Кореновского района от 31 января 2020 года     № 8 «Об утверждении ведомственной целевой программы «Обеспечение сохранности и ремонт воинских захоронений на территории Бураковского сельского поселения Кореновского района»

Период реализации программы – 2020 год.

Общая характеристика выполнения мероприятий – все мероприятия, запланированные на 2020 год выполнены и в полном объеме

Целевые индикаторы и показатели за 2020 год соответствуют прогнозируемым.

Общие затраты на реализацию Программы составляют 39,298 тыс. рублей, в том числе

за счет средств федерального бюджета-18,1 тыс. рублей;

за счет средств краевого бюджета-5,7 тыс. рублей;

со финансирование за счет местного бюджета – 1,2526 тыс.руб.

за счет средств местного бюджета-14,246 тыс. рублей;

При оценке эффективности реализации муниципальной целевой программы «Обеспечение сохранности и ремонт воинских захоронений на территории Бураковского сельского поселения Кореновского района» за 2020 год проводилось сопоставление достигнутых результатов (социальных и т.д.)  и фактических объемов расходов на их достижение.

2

Отчет о реализации ведомственной целевой    программы «Обеспечение сохранности и ремонт воинских захоронений на территории Бураковского сельского поселения Кореновского района» за 2020 год

| № п/п | Перечень программных мероприятий | Источник финансирования мероприятий | Объем финансирования, предусмотренный программой на текущий год | Объем финансирования, на текущий год, предусмотренный бюджетом. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Профинансировано в отчетном периоде | Освоено(израсходовано) в отчетном периоде | Выполнено \не выполнено мероприятие, сумма экономии, полученная в результате конкурсных процедур, кредиторская задолженность |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Восстановление (ремонт, благоустройство) воинских захоронений Изготовление мемориальной таблички, нанесение имен погибших при защите Отечества на постамент | Местный бюджет | 15.498 | 15.498 | 15.498 | 15.498 |  |
|  |  | Краевой бюджет | 5,7 | 5,7 | 5,7 | 5,7 |  |
|  |  | Федеральный бюджет | 18,1 | 18,1 | 18,1 | 18,1 |  |
|  |  | Внебюджетные источники | Без финансирования |  |  |  |  |
|  | Итого | Всего в том числе: | 39,298 |  |  |  |  |
|  |  | Местный бюджет | 15.498 | 15.498 | 15.498 | 15.498 |  |
|  |  | Краевой бюджет | Без финансирования | 5,7 | 5,7 | 5,7 |  |
|  |  | Федеральный бюджет | Без финансирования | 18,1 | 18,1 | 18,1 |  |

Отчет об исполнении целевых показателей ведомственной целевой    программы «Обеспечение сохранности и ремонт воинских захоронений на территории Бураковского сельского поселения Кореновского района» за 2020 год

| Наименование целевого показателя программы | Единица измерения | Предусмотренное программой значение целевого показателя на текущий год | Фактическое значение целевого показателя на отчетную дату | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Количество восстановленных воинских захоронений На территории Бураковского сельского поселения Кореновского района | % | 100 | 100 |  |

6

ОЦЕНКА

эффективности реализации целевой программы «Обеспечение сохранности и ремонт воинских захоронений на территории Бураковского сельского поселения Кореновского района» за 2020 год

| № п/п | Показатели результативности | Запланированные объемы финансирования (суммарно по всем источникам), тыс. руб. / Запланированное значение показателя (индикатора) результативности в натуральном или стоимостном выражении | Фактические объемы финансирования (суммарно по всем источникам), тыс. руб. /Фактическое значение показателя (индикатора) результативности в натуральном или стоимостном выражении | Эффективность реализации муниципальной целевой программы (5=4/3) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Количество восстановленных воинских захоронений На территории Бураковского сельского поселения Кореновского района | 39,298 | 39,298 | 1,0 |

Глава

Бураковского сельского поселения

Кореновского района                                                                                                                                                   Л.И. Орлецкая