Приложение 2

ОТЧЕТ

О ВЫПОЛНЕНИИ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ КОРЕНОВСКИЙ РАЙОН

«Благоустройство территории Бураковского сельского поселения Кореновского района на 2023 год»

за 2 квартал 2023 г.

| № п/п | Наименование мероприятия | План/ исполнение | Общий объем финансирования, тыс. руб. | в том числе | % выполнения | Степень и результаты выполнения* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Местный бюджет | привлеченные средства из: |  |  |
|  |  |  |  |  | Федерального бюджета | Краевого бюджета | Внебюджетных источников |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4=5+6+7+8 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | «Ремонтно-восстановительные работы улично-дорожной сети: ремонт дороги по ул. К. Маркса от дома №22 до ул. Комсомольской и ремонт дороги по ул. Комсомольской от дома №1а до дома №4 ул. Комсомольской в Бураковском сельском поселении» на 2023; «Ремонтно-восстановительные работы улично-дорожной сети: ремонт дороги по ул. Советской от дома №1 до дома №30 в Бураковском сельском поселении» на 2023 год. | План | 4592,3 | 1196,1 | 0,0 | 3179,8 | 216,4 | 0% | Выполнения мероприятия запланировано на 3 кв. 2023 г. |
|  |  | Исполнение |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по программе | План | 4592,3 | 1196,1 | 0,0 | 3179,8 | 216,4 | 0% |  |
|  |  | Исполнение |  |  |  |  |  |  |  |

* в графе 10 указывается степень выполнения программных мероприятий (проведены конкурсы, определены победители, заключены контракты на сумму и т. п.) и результаты выполнения (произведена поставка оборудования, ед.; произведен ремонт дорог, км.; предоставлено тыс. кв. м жилья и т. д.), в  случае невыполнения или несвоевременного выполнения указать причины.