АДМИНИСТРАЦИЯ БУРАКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КОРЕНОВСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 21.07.2023 года                                                                                                                   № 74

х. Бураковский

О внесении изменений в постановление администрации Бураковского сельского поселения Кореновский район от 08.07.2022 г. № 85

Об утверждении ведомственной целевой программы

"Капитальный ремонт эксплуатационно-разведочной скважины на воду № 6577, расположенной в северной окраине хутора Бураковского Кореновского района"

В соответствии с Федеральным  законом  Российской Федерации от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением администрации Бураковского  сельского поселения Кореновского района от 28.09.2021  года № 101 «Об утверждении Порядка разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ в Бураковском сельском поселении Кореновского района»,  администрация Бураковского сельского поселения Кореновского района  п о с т а н о в л я е т:

1. Внести изменения в постановление администрации Бураковского сельского поселения Кореновский район от 08.07.2022 г. № 85 «Об утверждении ведомственной целевой программы "Капитальный ремонт эксплуатационно-разведочной скважины на воду № 6577, расположенной в северной окраине хутора Бураковского Кореновского района» изложив приложение в новой редакции (прилагается).

2. Общему отделу администрации Бураковского сельского поселения Кореновского района (Абрамкина) обнародовать настоящее постановление в установленных местах и разместить на официальном сайте администрации Бураковского сельского поселения Кореновского района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Постановление вступает в силу со дня его подписания

Глава

Бураковского сельского поселения

Кореновского района                                                                            Л.И.Орлецкая

ПРИЛОЖЕНИЕ

УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации

Бураковского сельского поселения

Кореновского района

21.07.2023 года № 74

Паспорт

ведомственной целевой программы

"Капитальный ремонт эксплуатационно-разведочной скважины на воду № 6577, расположенной в северной окраине хутора Бураковского Кореновского района" на 2023 год

| Наименование главного распорядителя | Администрация Бураковского сельского поселения Кореновского района |
| --- | --- |
| Разработчик программы | Администрация Бураковского сельского поселения Кореновского района |
| Исполнитель программы | Администрация Бураковского сельского поселения Кореновского района |
| Основание для разработки ведомственной целевой программы | Федеральный закон от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральный закон от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», Устав Бураковского сельского поселения Кореновского района. |
| Цели ведомственной целевой программы | Бесперебойное, гарантированное удовлетворение потребности населения Бураковского сельского поселения Кореновского района в питьевой воде. |
| Задачи ведомственной целевой программы | Развитие систем коммунальной инфраструктуры водоснабжения с привлечением внутренних и внешних инвестиций; Повышение качества предоставления коммунальной услуги водоснабжения и инженерного обустройства населенных пунктов Бураковского сельского поселения; проведение комплекса мероприятий по Капитальному ремонту эксплуатационно-разведочной скважины на воду № 6577, расположенной в северной окраине хутора Бураковского Кореновского района |
| Перечень целевых показателей ведомственной целевой программы | Капитальный ремонт эксплуатационно-разведочной скважины на воду № 6577, расположенной в северной окраине хутора Бураковского Кореновского района: Базовый показатель в 2023 году количество отремонтированных скважин 1 шт.; |
| Объемы и источники финансирования | Общий объем финансирования Программы составляет 4899,53088 тыс. рублей, в том числе средства местного бюджета 146,94912 тыс. рублей, средства краевого бюджета 4752,58176 тыс. рублей. |
| Сроки реализации ведомственной целевой программы | 2023 год |

Раздел 1. «Содержание проблемы, обоснование необходимости ее решения в рамках ведомственной целевой программы»

Сложившаяся на территории Бураковского сельского поселения Кореновского района ситуация в сфере развития инженерной инфраструктуры и предоставления коммунальных услуг населению, в том числе по водоснабжению, препятствует формированию социально-экономических условий устойчивого развития сельского поселения.

Одной из проблем развития Бураковского сельского поселения является неудовлетворительное обеспечения населения питьевой водой.

Большинство систем питьевого водоснабжения не имеет необходимых сооружений и технологического оборудования для улучшения качества воды. Более 50 процентов от общей протяженности уличной водопроводной сети находится в аварийном состоянии и нуждается в замене. Присутствуют неучтенные расходы (потери) воды.

Низкий уровень вложений не обеспечивает своевременного выполнения капитального ремонта основных фондов организацией жилищно-коммунального хозяйства и приводит к дальнейшему снижению надежности работы коммунальных систем. В результате возрастает не только количество аварий и повреждений на один километр сетей, что является негативным социальным фактором, но и увеличиваются затраты на восстановление основных фондов.

Эксплуатационно-разведочная скважина на воду № 6577, расположенная в северной окраине хутора Бураковского Кореновского района согласно паспорта эксплуатируется с 1983 года. Скважина с земельным участком и водонапорной башней переданы из АО «Прогресс» в администрацию Бураковского сельского поселения Кореновского района по договору пожертвования от 09.12.2013г

Конструкции скважины, задвижки, вентили пришли в негодность с износом до 81%, нужно демонтировать фильтровую колонну Ø146 мм. Существующий ж/б колодец пришёл в негодность с разрушениями от 40% до70%, материалы от разборки невозможно использовать повторно.

Решение организационно-методических, экономических и правовых проблем в сфере водоснабжения населенных пунктов Бураковского сельского поселения требует использование программно-целевого метода.

Раздел 2. «Цели и задачи, целевые показатели ведомственной целевой программы, сроки ее реализации»

Цели:

Бесперебойное, гарантированное удовлетворение потребности населения Бураковского сельского поселения Кореновского района в питьевой воде.

Задачи:

Капитальный ремонт эксплуатационно-разведочной скважины на воду № 6577, расположенной в северной окраине хутора Бураковского Кореновского района позволит решить важнейшие социально-экономические задачи:

- обеспечить бесперебойную подачу питьевой воды на 4 улицы Бураковского сельского поселения Кореновского района;

- повысить надежность работы систем водоснабжения;

- обеспечить население качественной питьевой водой;

-улучшить санитарно-эпидемиологическую обстановку на территории Бураковского сельского поселения Кореновского района;

- снизить неучтенные расходы (потери) воды в Бураковского сельского поселения Кореновского района;

- увеличить количество отремонтированных сетей.

Перечень целевых показателей ведомственной целевой программы

Целевые индикаторы

| Наименование целевых индикаторов | Единица измерения | Значение индикатора |
| --- | --- | --- |
|  |  | 1-й год | 2-й год | 3-й год |
| Капитальный ремонт эксплуатационно-разведочной скважины на воду № 6577, расположенной в северной окраине хутора Бураковского Кореновского района | Шт. | 1 | 0 | 0 |

Сроки реализации Программы - 2023 год

| № п/п | Наименование мероприятия | Год реализации | Срок реализации | Объем финансирования, тыс. руб. | Показатель результата реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | всего | в разрезе источников финансирования |  |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет | краевой бюджет | местный бюджет | внебюджетные источники |  |
| 1 | Капитальный ремонт эксплуатационно-разведочной скважины на воду № 6577, расположенной в северной окраине хутора Бураковского Кореновского района | 2023 | 3,4 квартал 2023 года | 4899,53088 тыс. рублей | Без финансирования | 4752,58176 тыс. рублей | 146,94912 тыс. рублей | Без финансирования | ремонт эксплуатационно-разведочной скважины на воду № 6577, расположенной в северной окраине хутора Бураковского Кореновского района |
| Итого |  |  | 4899,53088 тыс. рублей | Без финансирования | 4752,58176 тыс. рублей | 146,94912 тыс. рублей | Без финансирования |  |

Раздел 3. Перечень мероприятий ведомственной целевой программы

Сроки реализации Программы рассчитаны на 2023 год включительно.  При необходимости возможна корректировка мероприятий Программы

Раздел 4 «Обоснование финансового обеспечения ведомственной целевой программы»

Общий объем финансирования Программы составляет 4899,53088 тыс. рублей, в том числе средства местного бюджета 146,94912 тыс. рублей, средства краевого бюджета 4752,58176 тыс. рублей.

Объемы финансирования Программы носят прогнозированный характер и подлежат уточнению.

Раздел 5 «Механизм реализации ведомственной целевой программы»

Управление реализацией ведомственной целевой программы осуществляется главным распорядителем средств бюджета Бураковского сельского поселения Кореновского района в лице разработчика программы, который:

обеспечивает разработку ведомственной целевой программы, ее согласование с координатором соответствующей муниципальной программы Бураковского сельского поселения Кореновского района, в случае если реализация ведомственной целевой программы предполагается в рамках муниципальной программы Бураковского сельского поселения Кореновского района;

принимает решение о необходимости внесения в установленном порядке изменений в ведомственную целевую программу;

несет ответственность за достижение целевых показателей ведомственной целевой программы;

проводит мониторинг реализации ведомственной целевой программы;

ежегодно проводит оценку эффективности реализации ведомственной целевой программы;

организует информационную и разъяснительную работу, направленную на освещение целей и задач ведомственной целевой программы на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;

размещает информацию о ходе реализации и достигнутых результатах ведомственной целевой программы на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;

осуществляет иные полномочия, установленные ведомственной целевой программой.

Финансирование расходов на реализацию ведомственных целевых программ осуществляется в порядке, установленном для исполнения бюджета Бураковского сельского поселения Кореновского района.

Ежегодно, до 1 марта года, следующего за отчетным годом, разработчик ведомственной целевой программы готовит доклад (отчет) о ходе реализации ведомственной целевой программы, который утверждается постановлением администрации Бураковского сельского поселения.

Доклад (отчет) о ходе реализации ведомственной целевой программы должен содержать:

сведения о фактических объемах финансирования ведомственной целевой программы в целом и по каждому мероприятию в разрезе источников финансирования;

сведения о фактическом выполнении мероприятий ведомственных целевых программ с указанием причин их невыполнения или неполного выполнения;

сведения о соответствии фактически достигнутых целевых показателей реализации ведомственной целевой программы плановым показателям, установленным ведомственной целевой программой;

оценку эффективности реализации ведомственной целевой программы.

В случае расхождений между плановыми и фактическими значениями объемов финансирования и целевых показателей ведомственной целевой программы проводится анализ факторов и в докладе (отчете) о ходе реализаций ведомственной целевой программы указываются причины, повлиявшие на такие расхождения.

Контроль за выполнением программы осуществляется в соответствии с постановлением администрации Бураковского сельского поселения Кореновского района от 28.09.2021 года № 101 «Об утверждении Порядка разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ в Сергиевском сельском поселении Кореновского района».

Раздел 6 «Оценка социально-экономической эффективности ведомственной целевой программы»

Приоритет в оценке эффективности Программы отдается показателям общественной эффективности, поскольку она позволяет наиболее полно оценить последствия от реализации программных мероприятий.

Реализация Программы позволит решить важнейшие                   социально-экономические задачи:

- обеспечить бесперебойную подачу питьевой воды на 4 улицы Бураковского сельского поселения Кореновского района;

- повысить надежность работы систем водоснабжения;

- обеспечить население качественной питьевой водой;

-улучшить санитарно-эпидемиологическую обстановку на территории Бураковского сельского поселения Кореновского района;

- снизить неучтенные расходы (потери) воды в Бураковского сельского поселения Кореновского района;

- увеличить количество отремонтированных сетей.

Глава

Бураковского сельского поселения

Кореновского района                                                                            Л.И.Орлецкая